TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM

(Product Requirements Document – PRD)

DevHub

Nền tảng tạo Portfolio & CV chuyên nghiệp cho lập trình viên

Dự án tham chiếu: github.com/KinhNguyenss/DevHub-create-portfolio-CV-for-developer

Phiên bản: 1.0

Ngày phát hành: 08/09/2026

Trạng thái: Bản nháp để review

# MỤC LỤC

1. Giới thiệu

2. Bối cảnh & vấn đề cần giải quyết

3. Mục tiêu sản phẩm

4. Đối tượng người dùng (Personas)

5. Phạm vi dự án

6. User Stories

7. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

8. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

9. Kiến trúc & công nghệ đề xuất

10. Mô hình dữ liệu tổng quan (Data Model)

11. Luồng người dùng chính (Key User Flows)

12. Lộ trình phát triển (Roadmap)

13. Rủi ro & giả định

14. Tiêu chí chấp nhận tổng thể (Definition of Done)

15. Phụ lục

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Lịch sử tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01/09/2026 | Product Owner | Khởi tạo bản nháp đầu tiên |
| 1.0 | 08/09/2026 | Product Owner | Hoàn thiện đầy đủ yêu cầu chức năng & phi chức năng |

## 1.2. Người phê duyệt

| Vai trò | Họ tên | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | ___________________ | Chờ duyệt |
| Trưởng nhóm kỹ thuật (Tech Lead) | ___________________ | Chờ duyệt |
| Thiết kế UI/UX | ___________________ | Chờ duyệt |
| QA Lead | ___________________ | Chờ duyệt |

## 1.3. Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả đầy đủ yêu cầu sản phẩm cho DevHub – một nền tảng web cho phép lập trình viên (developer) tự tạo, tuỳ biến và xuất bản Portfolio cá nhân cùng CV/Resume chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, dựa trên dữ liệu có sẵn (GitHub, LinkedIn) hoặc nhập thủ công. Tài liệu là cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan (Product, Design, Engineering, QA) trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm.

## 1.4. Đối tượng đọc tài liệu

- Product Manager / Product Owner

- Đội ngũ kỹ thuật: Frontend, Backend, DevOps

- Thiết kế UI/UX

- QA/Tester

- Các bên liên quan (stakeholders) & nhà đầu tư (nếu có)

# 2. BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

## 2.1. Bối cảnh thị trường

Trong quá trình tìm kiếm việc làm hoặc dự án freelance, lập trình viên cần thể hiện năng lực thông qua hai loại tài sản: (1) CV/Resume súc tích để vượt qua vòng lọc hồ sơ (ATS) và (2) Portfolio trực quan để chứng minh sản phẩm/dự án thực tế. Hiện phần lớn developer phải tự dàn trang bằng Word, thiết kế thủ công bằng Figma/HTML, hoặc dùng nhiều công cụ rời rạc (CV builder, portfolio builder, GitHub profile README) khiến quy trình tốn thời gian, thiếu nhất quán về thương hiệu cá nhân và khó cập nhật khi có dự án mới.

## 2.2. Vấn đề cụ thể

- Tốn thời gian thiết kế và định dạng CV/Portfolio thủ công, dễ sai layout khi in PDF.

- Thông tin dự án/kỹ năng nằm rải rác trên GitHub, LinkedIn, không đồng bộ với CV.

- Khó tuỳ biến giao diện Portfolio theo phong cách cá nhân hoặc theo ngành (Frontend, Backend, Data, Mobile...).

- Không có kênh chia sẻ Portfolio dưới dạng liên kết công khai (public link) chuyên nghiệp, dễ nhớ.

- Thiếu số liệu theo dõi mức độ quan tâm của nhà tuyển dụng đối với Portfolio đã chia sẻ.

## 2.3. Cơ hội

Xây dựng một nền tảng "tất cả trong một" (all-in-one) giúp developer: kết nối tài khoản GitHub để tự động lấy dữ liệu dự án, chọn mẫu giao diện (template) đẹp sẵn có, chỉnh sửa nội dung bằng trình soạn thảo kéo-thả, xuất CV chuẩn ATS dạng PDF, và xuất bản Portfolio dưới một địa chỉ web riêng (ví dụ devhub.io/username).

# 3. MỤC TIÊU SẢN PHẨM

## 3.1. Mục tiêu kinh doanh

- Trở thành nền tảng hàng đầu giúp developer xây dựng thương hiệu cá nhân trực tuyến.

- Tạo nguồn doanh thu định kỳ (subscription) thông qua các gói Premium (template cao cấp, tên miền riêng, phân tích nâng cao).

- Xây dựng cộng đồng developer chia sẻ, đánh giá và lấy cảm hứng từ Portfolio của nhau.

## 3.2. Mục tiêu người dùng

- Tạo được Portfolio & CV chuyên nghiệp trong dưới 15 phút.

- Không cần biết thiết kế hay lập trình vẫn có sản phẩm đẹp, chuẩn responsive.

- Dễ dàng cập nhật khi có dự án/kỹ năng mới, đồng bộ tự động với GitHub.

## 3.3. Chỉ số thành công (Success Metrics)

| Mục tiêu | Chỉ số đo lường (KPI) | Mục tiêu tại tháng thứ 6 |
| --- | --- | --- |
| Thu hút người dùng đăng ký | Số tài khoản đăng ký mới | 10.000 tài khoản |
| Tăng tỷ lệ hoàn thiện hồ sơ | % người dùng hoàn thành Portfolio/CV đầu tiên | ≥ 60% |
| Tăng mức độ gắn bó | Số phiên quay lại/người dùng/tháng | ≥ 3 lần |
| Chuyển đổi sang gói trả phí | Tỷ lệ Free → Premium | ≥ 5% |
| Chất lượng sản phẩm | Thời gian tải trang trung bình | < 2 giây |

## 3.4. Ngoài phạm vi mục tiêu (Non-goals)

- Không xây dựng hệ thống tuyển dụng (job board) đầy đủ ở giai đoạn 1 — chỉ tích hợp liên kết ứng tuyển ngoài (out-bound).

- Không xây dựng mạng xã hội nhắn tin nội bộ giữa các người dùng ở giai đoạn 1.

# 4. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG (PERSONAS)

### Persona 1

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên persona | Minh – Sinh viên IT năm cuối |
| Độ tuổi | 20–24 |
| Mục tiêu | Có Portfolio & CV để xin thực tập/việc làm đầu tiên |
| Nỗi đau (Pain points) | Chưa có kinh nghiệm thiết kế, ít dự án thực tế, cần mẫu có sẵn |
| Hành vi | Dùng điện thoại và laptop, quen thuộc GitHub cơ bản |

### Persona 2

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên persona | Lan – Lập trình viên Fullstack 3 năm kinh nghiệm |
| Độ tuổi | 26–32 |
| Mục tiêu | Nâng cấp CV để ứng tuyển vị trí Senior, xây dựng thương hiệu cá nhân |
| Nỗi đau (Pain points) | Nhiều dự án nhưng khó trình bày súc tích, CV cũ không chuẩn ATS |
| Hành vi | Có blog/GitHub hoạt động thường xuyên, quan tâm SEO cá nhân |

### Persona 3

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên persona | Đức – Freelancer/Contractor |
| Độ tuổi | 25–35 |
| Mục tiêu | Có Portfolio công khai để gửi khách hàng, thể hiện dự án đã làm |
| Nỗi đau (Pain points) | Cần cập nhật liên tục, cần domain riêng, cần thống kê ai đã xem hồ sơ |
| Hành vi | Chủ động chia sẻ link qua email/mạng xã hội, quan tâm chi phí |

# 5. PHẠM VI DỰ ÁN

| Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-scope) |
| --- | --- |
| Đăng ký/Đăng nhập (Email, Google, GitHub OAuth) | Ứng dụng di động native (iOS/Android) |
| Trình tạo Portfolio kéo-thả với thư viện template | Hệ thống tuyển dụng/job matching AI |
| Trình tạo CV/Resume xuất PDF chuẩn ATS | Chat/nhắn tin nội bộ giữa người dùng |
| Đồng bộ dữ liệu dự án từ GitHub API | Thanh toán đa tiền tệ phức tạp (giai đoạn 1 chỉ hỗ trợ 1–2 cổng) |
| Xuất bản Portfolio dưới dạng subdomain/domain riêng | Chỉnh sửa mã nguồn (code editor) tuỳ biến template |
| Bảng phân tích lượt xem Portfolio (analytics) | Portfolio đa ngôn ngữ tự động dịch (i18n auto-translate) |
| Gói miễn phí & gói trả phí (Premium) |  |

# 6. USER STORIES

| Mã | Là (Role) | Tôi muốn (Action) | Để (Benefit) | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Người dùng mới | đăng ký tài khoản bằng GitHub | tự động lấy avatar, dự án, thông tin cơ bản | Cao |
| US-02 | Người dùng | chọn 1 mẫu Portfolio có sẵn | có giao diện đẹp mà không cần thiết kế | Cao |
| US-03 | Người dùng | kéo-thả chỉnh sửa các khối nội dung (section) | tuỳ biến bố cục theo ý muốn | Cao |
| US-04 | Người dùng | nhập kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng | hiển thị đầy đủ trên CV/Portfolio | Cao |
| US-05 | Người dùng | đồng bộ danh sách repository từ GitHub | tự động cập nhật dự án nổi bật | Cao |
| US-06 | Người dùng | xuất CV ra file PDF chuẩn ATS | nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp | Cao |
| US-07 | Người dùng | xuất bản Portfolio với đường link công khai | chia sẻ cho nhà tuyển dụng/khách hàng | Cao |
| US-08 | Người dùng | xem thống kê số lượt truy cập Portfolio | biết mức độ quan tâm của người xem | Trung bình |
| US-09 | Người dùng Premium | gắn tên miền riêng (custom domain) | tăng tính chuyên nghiệp thương hiệu cá nhân | Trung bình |
| US-10 | Người dùng | chọn nhiều mẫu CV theo ngành nghề | phù hợp với vị trí ứng tuyển cụ thể | Trung bình |
| US-11 | Quản trị viên | quản lý người dùng và nội dung vi phạm | đảm bảo chất lượng & an toàn nền tảng | Trung bình |
| US-12 | Người dùng | nhận gợi ý cải thiện nội dung bằng AI | viết mô tả dự án/kỹ năng hấp dẫn hơn | Thấp |

# 7. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

## 7.1. Module Xác thực & Tài khoản (Authentication & Account)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Hệ thống cho phép đăng ký/đăng nhập bằng Email + Mật khẩu. | Cao |
| FR-02 | Hệ thống cho phép đăng nhập qua OAuth: Google, GitHub, LinkedIn. | Cao |
| FR-03 | Hệ thống hỗ trợ xác thực email và đặt lại mật khẩu (quên mật khẩu). | Cao |
| FR-04 | Người dùng có thể cập nhật thông tin tài khoản, đổi avatar, đổi username (URL Portfolio). | Cao |
| FR-05 | Hệ thống hỗ trợ đăng nhập hai lớp (2FA) tuỳ chọn. | Thấp |

## 7.2. Module Hồ sơ (Profile Data)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-10 | Người dùng nhập/chỉnh sửa thông tin cá nhân: họ tên, chức danh, giới thiệu ngắn (bio), ảnh đại diện, mạng xã hội. | Cao |
| FR-11 | Người dùng quản lý danh sách kỹ năng (skills) kèm mức độ thành thạo. | Cao |
| FR-12 | Người dùng quản lý học vấn (education) và kinh nghiệm làm việc (work experience) theo timeline. | Cao |
| FR-13 | Người dùng quản lý chứng chỉ (certifications) và giải thưởng (awards). | Trung bình |
| FR-14 | Hệ thống lưu dữ liệu hồ sơ tập trung, tái sử dụng cho cả Portfolio và CV. | Cao |

## 7.3. Module Tích hợp GitHub

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-20 | Người dùng kết nối tài khoản GitHub qua OAuth để lấy danh sách repository công khai. | Cao |
| FR-21 | Người dùng chọn repository muốn hiển thị làm dự án nổi bật (featured project). | Cao |
| FR-22 | Hệ thống tự động lấy: tên repo, mô tả, ngôn ngữ lập trình, số sao (stars), link demo (nếu có). | Cao |
| FR-23 | Hệ thống đồng bộ định kỳ (hoặc theo yêu cầu thủ công) dữ liệu GitHub để cập nhật số liệu mới nhất. | Trung bình |
| FR-24 | Hệ thống hiển thị biểu đồ đóng góp GitHub (contribution graph) trên Portfolio (tuỳ chọn bật/tắt). | Thấp |

## 7.4. Module Trình tạo Portfolio (Portfolio Builder)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-30 | Hệ thống cung cấp thư viện mẫu giao diện (templates) đa dạng, phân loại theo phong cách/ngành nghề. | Cao |
| FR-31 | Người dùng xem trước (preview) mẫu trước khi áp dụng. | Cao |
| FR-32 | Người dùng tuỳ biến bố cục bằng cách thêm/xoá/sắp xếp lại các khối nội dung (section: Giới thiệu, Kỹ năng, Dự án, Kinh nghiệm, Liên hệ...). | Cao |
| FR-33 | Người dùng tuỳ chỉnh màu sắc chủ đạo, font chữ trong giới hạn của template. | Trung bình |
| FR-34 | Hệ thống tự động responsive trên desktop, tablet, mobile. | Cao |
| FR-35 | Người dùng xuất bản (publish)/gỡ xuất bản (unpublish) Portfolio bất kỳ lúc nào. | Cao |
| FR-36 | Hệ thống cấp URL dạng devhub.io/{username} mặc định cho mỗi người dùng. | Cao |
| FR-37 | Người dùng gói Premium có thể gắn tên miền riêng (custom domain). | Trung bình |

## 7.5. Module Trình tạo CV/Resume

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-40 | Hệ thống cung cấp nhiều mẫu CV chuẩn ATS (một cột, dễ đọc bởi hệ thống lọc hồ sơ tự động). | Cao |
| FR-41 | Người dùng tạo nhiều phiên bản CV khác nhau từ cùng một bộ dữ liệu hồ sơ (ví dụ: CV cho vị trí Backend, CV cho vị trí Fullstack). | Cao |
| FR-42 | Người dùng xuất CV ra định dạng PDF chất lượng in ấn. | Cao |
| FR-43 | Hệ thống hỗ trợ tính năng gợi ý nội dung (AI-assist) để viết mô tả kinh nghiệm/dự án. | Thấp |
| FR-44 | Người dùng có thể tải CV lên (upload) để hệ thống tự trích xuất dữ liệu vào hồ sơ (CV parsing). | Thấp |

## 7.6. Module Chia sẻ & Phân tích (Sharing & Analytics)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-50 | Người dùng sao chép/chia sẻ link Portfolio và CV qua mạng xã hội, email. | Cao |
| FR-51 | Hệ thống hiển thị số liệu: lượt xem, nguồn truy cập (referrer), thiết bị truy cập. | Trung bình |
| FR-52 | Hệ thống hỗ trợ SEO cơ bản (meta title, meta description, Open Graph image) cho trang Portfolio công khai. | Trung bình |
| FR-53 | Người dùng đặt Portfolio ở chế độ riêng tư (private) hoặc công khai (public). | Cao |

## 7.7. Module Thanh toán & Gói dịch vụ (Billing)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-60 | Hệ thống cung cấp gói Free với giới hạn: 1 Portfolio, mẫu cơ bản, xuất PDF có watermark. | Cao |
| FR-61 | Hệ thống cung cấp gói Premium: mở khoá toàn bộ template, custom domain, xuất PDF không watermark, phân tích nâng cao. | Cao |
| FR-62 | Hệ thống tích hợp cổng thanh toán (ví dụ Stripe/VNPay) để thu phí theo tháng/năm. | Cao |
| FR-63 | Người dùng quản lý, nâng cấp, huỷ gói dịch vụ trong trang cài đặt tài khoản. | Trung bình |

## 7.8. Module Quản trị (Admin)

| Mã YC | Mô tả yêu cầu | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-70 | Quản trị viên xem danh sách người dùng, khoá/mở khoá tài khoản. | Trung bình |
| FR-71 | Quản trị viên duyệt/gỡ Portfolio vi phạm nội dung hoặc chính sách. | Trung bình |
| FR-72 | Quản trị viên xem báo cáo tổng quan hệ thống (số người dùng, doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi). | Trung bình |
| FR-73 | Quản trị viên quản lý danh mục template (thêm/sửa/xoá/gắn nhãn Premium). | Trung bình |

# 8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

| Hạng mục | Yêu cầu chi tiết |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Thời gian tải trang Portfolio công khai < 2 giây (P95); trình tạo (builder) phản hồi thao tác kéo-thả < 200ms. |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc cho phép scale ngang (horizontal scaling) để phục vụ tối thiểu 100.000 người dùng hoạt động/tháng. |
| Bảo mật | Mã hoá mật khẩu (bcrypt/argon2), HTTPS toàn bộ, bảo vệ chống CSRF/XSS/SQL Injection, tuân thủ OWASP Top 10. |
| Quyền riêng tư dữ liệu | Tuân thủ nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân (tương tự GDPR): cho phép người dùng xuất/xoá toàn bộ dữ liệu cá nhân. |
| Khả dụng (Availability) | Uptime hệ thống tối thiểu 99.5%/tháng, có cơ chế backup dữ liệu hằng ngày. |
| Khả năng tương thích | Hỗ trợ trình duyệt Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 phiên bản gần nhất); responsive từ 320px đến 1920px. |
| Khả năng bảo trì | Codebase module hoá, có tài liệu API (Swagger/OpenAPI), có bộ kiểm thử tự động (unit/integration test) độ phủ tối thiểu 70%. |
| Đa ngôn ngữ (i18n) | Giao diện hỗ trợ tối thiểu Tiếng Việt và Tiếng Anh, kiến trúc sẵn sàng mở rộng ngôn ngữ khác. |
| Khả năng truy cập (Accessibility) | Tuân thủ tiêu chuẩn WCAG 2.1 mức AA cho các thành phần giao diện chính. |
| Nhật ký & Giám sát | Ghi log toàn bộ hành vi quan trọng (đăng nhập, thanh toán, xuất bản); tích hợp công cụ giám sát lỗi (ví dụ Sentry) và giám sát hạ tầng. |

# 9. KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

Đây là đề xuất tham khảo cho đội kỹ thuật; công nghệ cụ thể có thể điều chỉnh theo năng lực đội ngũ và ràng buộc hạ tầng thực tế.

| Thành phần | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Frontend Web | React/Next.js (SSR/SSG cho SEO trang Portfolio công khai), TypeScript, TailwindCSS |
| Backend/API | Node.js (NestJS/Express) hoặc tương đương, kiến trúc RESTful/GraphQL |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL (dữ liệu quan hệ: user, profile, billing) + Redis (cache, session) |
| Lưu trữ tệp/tĩnh | Amazon S3 hoặc tương đương cho ảnh đại diện, ảnh dự án, file PDF xuất ra |
| Xác thực | OAuth 2.0 (Google, GitHub, LinkedIn), JWT cho phiên đăng nhập |
| Tích hợp bên thứ ba | GitHub REST/GraphQL API, Stripe/VNPay (thanh toán), SendGrid (email) |
| Xuất PDF | Headless Chrome (Puppeteer) hoặc thư viện render PDF phía server để đảm bảo layout chính xác |
| Hạ tầng & Triển khai | Docker container, CI/CD (GitHub Actions), triển khai trên AWS/Vercel |
| Giám sát | Sentry (lỗi ứng dụng), Grafana/Prometheus hoặc CloudWatch (hạ tầng) |

# 10. MÔ HÌNH DỮ LIỆU TỔNG QUAN (DATA MODEL)

Bảng dưới đây mô tả các thực thể dữ liệu chính ở mức khái niệm, làm cơ sở để đội kỹ thuật thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu chi tiết (ERD).

| Thực thể (Entity) | Thuộc tính chính |
| --- | --- |
| User | id, email, password_hash, username, avatar_url, provider (email/google/github), plan (free/premium), created_at |
| Profile | id, user_id, full_name, headline, bio, phone, location, social_links (json) |
| Skill | id, profile_id, name, level, category |
| Experience | id, profile_id, company, position, start_date, end_date, description |
| Education | id, profile_id, school, degree, start_date, end_date |
| Project | id, profile_id, source (github/manual), repo_name, description, tech_stack, demo_url, is_featured |
| Portfolio | id, user_id, template_id, sections (json/order), theme_settings, status (draft/published), custom_domain |
| Resume | id, user_id, template_id, target_role, sections_snapshot (json), file_url |
| Template | id, name, category, is_premium, thumbnail_url |
| Subscription | id, user_id, plan, status, start_date, renew_date, payment_provider |
| AnalyticsEvent | id, portfolio_id, event_type (view/click), referrer, device, created_at |

# 11. LUỒNG NGƯỜI DÙNG CHÍNH (KEY USER FLOWS)

## 11.1. Luồng Onboarding (lần đầu sử dụng)

- Người dùng truy cập trang chủ DevHub, chọn "Bắt đầu miễn phí".

- Đăng ký bằng GitHub OAuth (khuyến nghị) hoặc Email.

- Hệ thống hỏi mục tiêu sử dụng: Tạo Portfolio / Tạo CV / Cả hai.

- Hệ thống import dữ liệu cơ bản từ GitHub (tên, avatar, danh sách repo).

- Người dùng bổ sung thông tin còn thiếu (chức danh, bio, kỹ năng).

- Người dùng chọn 1 template gợi ý và xem bản xem trước.

- Người dùng xuất bản Portfolio và nhận đường link chia sẻ.

## 11.2. Luồng tạo CV theo vị trí ứng tuyển

- Từ Dashboard, người dùng chọn "Tạo CV mới".

- Chọn mẫu CV và nhập/khai báo vị trí ứng tuyển mục tiêu.

- Hệ thống gợi ý sắp xếp thứ tự nội dung phù hợp (kinh nghiệm liên quan lên đầu).

- Người dùng chỉnh sửa nội dung, xem trước bản in.

- Xuất file PDF hoặc lưu làm bản nháp để dùng lại sau.

## 11.3. Luồng nâng cấp gói Premium

- Người dùng chọn template/tính năng thuộc gói Premium (ví dụ custom domain).

- Hệ thống hiển thị modal so sánh gói Free/Premium.

- Người dùng chọn gói, nhập thông tin thanh toán qua cổng thanh toán.

- Hệ thống xác nhận thanh toán và mở khoá tính năng ngay lập tức.

# 12. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN (ROADMAP)

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Phạm vi chính |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 – MVP | Tuần 1–8 | Đăng ký/đăng nhập, kết nối GitHub, 3–5 template Portfolio, trình tạo CV cơ bản, xuất PDF, publish Portfolio với subdomain mặc định |
| Giai đoạn 2 – Tăng trưởng | Tuần 9–16 | Gói Premium & thanh toán, custom domain, analytics cơ bản, thêm thư viện template, đa ngôn ngữ (VI/EN) |
| Giai đoạn 3 – Mở rộng | Tuần 17–24 | Gợi ý nội dung bằng AI, CV parsing, trang quản trị đầy đủ, tối ưu SEO nâng cao, tích hợp LinkedIn |

# 13. RỦI RO & GIẢ ĐỊNH

| Rủi ro/Giả định | Mức độ ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Giới hạn tốc độ (rate limit) của GitHub API ảnh hưởng đồng bộ dữ liệu | Trung bình | Cache dữ liệu, đồng bộ theo lịch thay vì real-time, dùng GraphQL API để giảm số lượt gọi |
| Người dùng lo ngại chia sẻ dữ liệu cá nhân công khai | Trung bình | Cung cấp tuỳ chọn ẩn thông tin nhạy cảm, chế độ Portfolio riêng tư |
| Cạnh tranh với các nền tảng portfolio/CV builder hiện có | Cao | Tập trung khác biệt hoá: tích hợp sâu GitHub, trải nghiệm dành riêng cho developer |
| Chất lượng xuất PDF không khớp giao diện web | Trung bình | Kiểm thử kỹ trình render PDF trên nhiều trình duyệt/hệ điều hành trước khi phát hành |
| Tỷ lệ chuyển đổi Premium thấp hơn kỳ vọng | Cao | A/B testing các gói giá, bổ sung giá trị rõ ràng cho gói trả phí |

# 14. TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN TỔNG THỂ (DEFINITION OF DONE)

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu thành công trên môi trường production.

- Người dùng có thể kết nối GitHub và thấy danh sách repository được đồng bộ chính xác trong vòng 5 giây.

- Người dùng có thể tạo Portfolio hoàn chỉnh từ template có sẵn và xuất bản thành công với đường link truy cập công khai hoạt động ổn định.

- Người dùng có thể xuất CV ra PDF với bố cục không bị vỡ trên các trình duyệt phổ biến.

- Toàn bộ chức năng Cao (Priority = Cao) trong mục 7 được kiểm thử và không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) trước khi phát hành.

- Hệ thống đạt các chỉ tiêu phi chức năng nêu tại mục 8 khi kiểm thử tải (load testing).

# 15. PHỤ LỤC

## 15.1. Bảng thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| ATS | Applicant Tracking System – Hệ thống lọc hồ sơ tự động của nhà tuyển dụng |
| Portfolio | Trang giới thiệu trực quan về bản thân, kỹ năng và dự án của developer |
| Template | Mẫu giao diện dựng sẵn cho Portfolio/CV |
| OAuth | Giao thức cho phép đăng nhập/uỷ quyền qua bên thứ ba (Google, GitHub...) |
| MVP | Minimum Viable Product – Phiên bản sản phẩm tối thiểu khả dụng |
| Custom Domain | Tên miền riêng do người dùng sở hữu, gắn vào Portfolio thay vì subdomain mặc định |

## 15.2. Tài liệu tham khảo

- Repository dự án: github.com/KinhNguyenss/DevHub-create-portfolio-CV-for-developer

- Các nền tảng tương tự để tham khảo: GitHub Profile README, LinkedIn, các dịch vụ CV/Portfolio builder phổ biến trên thị trường